| توجیه | ریسک | ردیف |
| --- | --- | --- |
| مراحل مالی باید به دقت تست شود و در فاز بندی پیاده سازی شود | اختلال در بخش مالی نرم افزار | 1 |
| سیستم باید طوری طراحی شود که در سیستم های با قابلیت پایین کار کند | حداقل بودن سخت افزار | 2 |
| اگر پروژه را فاز به فاز تحویل دهیم می توان آموزش را کنترل کرد | آموزش کارکنان | 3 |
| باید تقاضای پیاده سازی شبکه همگام با اجرای پروژه را از بیمارستان تقاضا کرد | مهیا نبودن شبکه | 4 |
| ما باید قبل از شورع به کار سیستم تمامی فرم ها را بررسی کرده و بعد از آن شروع کنیم | زیادی فرم ها | 5 |
| باید وقت اضافی خارج از برنامه را زیاد در نظر بگیریم | حجم کاری زیاد | 6 |