| شرح ریسک | نوع ریسک | ریسک | ردیف |
| --- | --- | --- | --- |
| با دلیل وجود حساسیت در بخش مالی امکان اشتباه در سیستم وجود خصارات زیاد را دارد | پروژه | اختلال در بخش مالی نرم افزار | 1 |
| به دلیل کافی نبودن تجهیزات سخت افزاری امکان عدم ثبت برخی ازمدارک وجود دارد | داخل ارگان | گم شدن مدارک | 2 |
| به دلیل کم بودن بودجه امکان خرید تجهیزات پیشرفته وجود ندارد | پروژه | حداقل بودن سخت افزار | 3 |
| به دلیل عدم تمایل برخی از کارکنان مشکل در سیستم به وجود می آید | محصول | آموزش کارکنان | 4 |
| سیستم باید طوری تعبیه شود که با تمامی سیستم عامل ها سازگاری داشته باشد | پروژه | مشکل سیستم عامل | 5 |
| به دلیل عدم وجود شبکه باید تا آماده شدن سیستم آزمایشی نرم افزار شبکه دایر شود | پروژه و محصول | مهیا نبودن شبکه | 6 |
| فرم ها ی داخل ارگانی زیاد بوده و باید تمامی آنها تحلیل شود ولی زمان مناسب نیست | پروژه و محصول | زیادی فرم ها | 7 |
| اندازه کارها بیش از حد پیش بینی شده است | پروژه و محصول | حجم کاری زیاد | 8 |
| برخی از پرسنل محل کاملا مشخصی برای آموزش و کارها را ندارند | نوع کاری | منسجم نبودن سیستم | 9 |
| باید به موقع تغییرات حاصله را جایی گزاری کنیم و گرنه سیتم نا کارآمد خواهد بود | نوع کاری | تغییر در روند سیستم اداری | 10 |